**2.10 บัญชีจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ**

**จำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8**

**เทศบาลตำบลท่ายาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | **พ.ศ. ๒๕68** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,340.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,040.00 ตารางเมตร | 4,422,000 | บ้านอ่างน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบล ท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าขาม ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 421.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,529.99 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร | 3,283,000 | บ้านท่าขาม ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | อำเภอท่ายาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม2568 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | **พ.ศ. ๒๕68** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงกระจับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | งานปรับปรุงภูมิทัศน์  รายละเอียดประกอบ ดังนี้  ๑) ศาลาทางเข้า  ๒) อาคารห้องน้ำสาธารณะ  ๓) ศาลาพักคอย  ๔) อาคารโรงสูบ  ๕) อาคารโรงสูบรดน้ำ  ๖) ผังบริเวณ  ๗) สะพานทางเดิน,จักรยาน  ๘) อาคารภายใน | 76,106,500 | บริเวณบึงกระจับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 4. | เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | เขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร | 40,000,000 | หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๔  ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี | กรมโยธาธิการและผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |