**2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8**

**เทศบาลตำบลท่ายาง**

**๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม**

 **(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองสัก-ถนนสูง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง | สายที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.00 ตารางเมตร สายที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร  | 214,000 | หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2567 |

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม**

 **(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองแฟบบน-มงคลเกษม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร | 499,000 | หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2567 |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านหนองบ้วย ซอย 11 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488.22 ตารางเมตร | 1,015,000 | หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2567 |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านหนองบ้วย ซอย 12 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157.24 ตารางเมตร | 335,000 | หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2567 |

 **1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม**

 **(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม****ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖7** | **พ.ศ. ๒๕68** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านท่าต้นโพธิ์- ท่าขาม หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าคอย | สายที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 164.24 ตารางเมตร สายที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.37 ตารางเมตร | 499,000 | หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าคอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2567 |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโค้งข่อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคอย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 822.50 ตารางเมตร | 697,000 | หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคอย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2567 |