**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)**

**๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม**

**(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ/หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| ๑. | โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 3,000,000 |  | ✓ |  |  |  | กองช่าง |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซ้ายคลองสายหนึ่งบ้านอ่างน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง | 258,000 |  | ✓ |  |  |  | กองช่าง |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโปร่งงูเหลือม หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง เชื่อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง | 499,000 |  | ✓ |  |  |  | กองช่าง |  |