**2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7**

**เทศบาลตำบลท่ายาง**

**๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม**

**(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖6** | | | **พ.ศ. ๒๕67** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑. | โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จัดทำแผนที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร เขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านคมนาคม ฯลฯ | 3,000,000 | ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ตลอดปี งบประมาณ** |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซ้ายคลองสายหนึ่งบ้านอ่างน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร | 258,000 | หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พฤษภาคม 2567** |

**1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม**

**(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. ๒๕๖6** | | | **พ.ศ. ๒๕67** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโปร่งงูเหลือม หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง เชื่อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 688.00 ตารางเมตร | 499,000 | หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **พฤษภาคม 2567** |